## Slide 1: EVALUACIÓN SUMATIVA – UNIDAD 3
Integrantes:
Cristofer Quiroz

## Slide 2: Roles del equipo
En este caso al ser un trabajo individual yo tomo el rol de scrum master y de equipo de desarrollo.
Product Owner:
Profesor
Scrum Master:
Cristofer Quiroz
Equipo de desarrollo:
Cristofer Quiroz

## Slide 3: Reunión de planificación del spring
Se analizó el documento y de acuerdo a las historias de usuario que en este caso se obtuvieron desde la actividad, se obtuvo el siguiente product backlog:

## Slide 4: Reunión de planificación del spring
Tarea | Prioridad | Dificultad | Tiempo | Responsable | Sprint
Implementar búsqueda productos por palabra clave | Media | Media | 20min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar soporte de paginación para los productos | Media | Media | 20min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar función agregar productos al carrito | Alta | Alta | 25min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar función eliminar producto por código | Alta | Alta | 25min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar función editar producto por código | Alta | Alta | 30min | Equipo de desarrollo | 1

## Slide 5: Reunión de planificación del spring
Tarea | Prioridad | Dificultad | Tiempo | Responsable | Sprint
Implementar la validación del pago del carrito | Alta | Media | 25min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar formulario de envíos | Alta | Media | 30min | Equipo de desarrollo | 1
Implementar formulario de pagos | Alta | Media | 30min | Equipo de desarrollo | 1
Realizar validaciones generales | Media | Media | 25min | Equipo de desarrollo | 1
Generar el resumen de la orden de compra | Alta | Alta | 25min | Equipo de desarrollo | 1

## Slide 6: Respecto a la daily meeting
Dado que es un trabajo individual no se realizó esta reunión.

## Slide 7: Trabajo de desarrollo
Luego de analizar el problema se comenzó a desarrollar siguiendo el product backlog, en este caso no surgieron grandes problemas, solamente por temas de tiempo no se pudo realizar demasiadas validaciones ni se pudo agregar demasiado contenido visual, en cuanto a todo lo demás fue completado, aunque se considera la existencia de bugs los cuales serán revisados en el siguiente sprint.

## Slide 8: Revisión del spring
Como revisión final fue un desarrollo bastante exigente en donde se utilizaron la mayoría de los conocimientos aprendidos durante el curso y se logró un producto mínimo viable funcional de una aplicación de prueba utilizando la tecnología de angular.

## Slide 9: Retrospectiva del spring
A pesar la existencia de bugs, falta de validaciones y la poca existencia de contenido visual, estoy bastante satisfecho con el resultado que es una gran prueba de los conocimientos aprendidos durante el curso.